Администрация муниципального образования

«УЕМСКОЕ»

ПриморскОГО муниципальнОГО районА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

распоряжение

27 марта 2018 года                              пос. Уемский                                         № 49

Об утверждении комплексного плана – графика мероприятий, направленного на избавление от визуального мусора и создания привлекательного облика территории муниципального образования «Уемское» на 2018-2022 годы

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и организации выполнения работ, направленных на избавление от визуального мусора на территории муниципального образования «Уемское»:

- Утвердить комплексный план – график мероприятий, направленный на избавление от визуального мусора и создания привлекательного облика территории муниципального образования «Уемское» на 2018 – 2022 годы согласно приложению.

- Разместить настоящее распоряжение на официальном информационном сайте муниципального образования «Уемское» Приморского муниципального района Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://pryima.ru).

- Распоряжение № 35 от 28.02.2018г. считать утратившим силу.

4.  Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора МКУ «Жилкомсфера» В.С. Акимова.

Глава муниципального образования                                               К.А. Поляшов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации муниципального образования Уемское от 27 марта 2018 года № 49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План-график |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выполнения мероприятий по избавлению от «визуального мусора» и созданию привлекательного облика муниципального образования |
|  | "Уемское" |  |  |  |
|  | № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения мероприятия | Результат выполнения мероприятий |  | Причины невыполнения мероприятий |
|  |  |  | План | Факт | По проверке соответствия объекта требованиям законодательства и правилам благоустройства | Результат инвентаризации объекта (фотоотчет) ДО | Результат выполнения мероприятий по приведению объекта в соответствие установленным требованиям (фотоотчет) ПОСЛЕ |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  | федерального законодательства | МР Минстроя России (приказ от 13.04.2017 № 711/пр | правилам благоустройства |  |
|  | 1. | Принятие (внесение изменений) правил благоустройства, определяющие правила размещения вывесок и рекламных конструкций | 01.11.2017 | 27.09.2017 | Решение Совета депутатов муниципального образования "Уемское" № 69 от 27.09.2017 |
|  | 2 | Инвентаризация качества городской среды (проверка соответствия): |  |  |  |
|  | 2.1 | вывесок, размещенных на фасадах зданий: |  |  |  |  |  |
|  |  | Здание магазина, в/г 130, 8 стр 1 | 20.04.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Здание магазина, пос. Уемский, ул. Устьянская, 70 а | 20.04.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Здание магазина, пос. Уемский, ул. Большесельская, 1 | 20.04.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Здание магазина, пос. Уемский, ул. Большесельская, 5 | 20.04.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Здание магазина, пос. Уемский, ул. Большесельская, 44 а | 20.04.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Здание магазина, пос. Уемский, ул. Большесельская, 44 б | 20.04.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Здание магазина, пос. Уемский, ул. Большесельская, 44 в | 20.04.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Здание магазина, пос. Уемский, ул. Большесельская, 46 стр. 1 | 20.04.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Здание магазина, пос. Уемский, ул. Большесельская, 60 а | 20.04.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Здание магазина, пос. Уемский, ул. Большесельская, 60 б | 20.04.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Здание магазина, пос. Уемский, ул. Большесельская, 74 б | 20.04.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Здание магазина, пос. Уемский, ул. Большесельская, 76 а | 20.04.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Здание магазина, пос. Уемский, ул. Большесельская, 76 б | 20.04.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Здание магазина, пос. Уемский, ул. Заводская, 43 а | 20.04.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Здание магазина, пос. Уемский, ул. Заводская 43 б | 20.04.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Здание магазина, пос. Уемский, ул. Заводская 44 а | 20.04.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Здание магазина, д. Малые Корелы, 2 а | 20.04.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого зданий обследовано. | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 | рекламных конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стойка с рекламным плакатом, пос. Уемский, ул. Большесельская, 3 | 20.04.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого рекламных конструкций обследовано. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 | Приведение наружной рекламы на зданиях, имеющих статус объектов культурного наследия в соответствии со ст.35.1 Федерального закона от 25.06.2002г №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" и п.3.1 ст. 19 ФЗ от 13.03.2006 №38-ФЗ "О рекламе), | Объекты культурного наследия на территории МО "Уемское" отсутствуют |  |
|  |  | Перечень объектов (зданий), облик которых нуждается в приведение в соответствие с федеральными и областными законами и регламентами, (ед.) |
|  |  | Итого кол-во объектов культурного наследия |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Проведение информационно-разъяснительных мероприятий с населением и предпринимателями по вопросам приведения вывесок и рекладмынх конструкций в соответствие с требованиями федерального законодательства и правил благоустройства |
|  |  | ООО "Нива", пос. Уемский | 01.08.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИП Воронин А.Г., пос. Уемский | 01.08.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ООО "Альбион-2002" | 15.08.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ООО "Максимус", пос. Уемский | 15.08.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИП Кондакова Г.Е., пос. Уемский | 01.09.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИП Шарова Л.А., пос. Уемский | 01.09.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | "Петровский", пос. Уемский | 01.09.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого проведённых мероприятий | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество участников мероприятий | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Внедрение современной системы городской навигации (реквизиты нормативно-правового, правового характера, утвердившего современную систему навигации) | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 | Комплекс знаков, указателей, схем. Обеспечивающих удобство ориентирования в городской среде для жителей муниципального образования и посетителей города |
|  |  | Итого количество размещенных знаков, указателей, схем размещенных в целях создания современной системы городской навигации. |